# Document de référence : le catalogue en ligne

Exemple de Meridal, fabriqué : l'entreprise, les personnes, les dates et les chiffres sont inventés pour montrer la forme. Version du 6 octobre 2026.

## Le projet

Mettre en ligne le catalogue de l'Atelier Exemple, 340 produits, pour que les revendeurs passent commande sans téléphoner. Mise en ligne visée : 15 décembre 2026. Responsable : la directrice commerciale.

## L'état du projet

Les fiches produits sont écrites pour 210 produits sur 340. Les photos sont faites pour les deux premières gammes. L'hébergeur reste à choisir entre deux offres ; la décision est prévue le 20 octobre.

## Les décisions

| Date | Décision | Pourquoi | Qui |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/09/2026 | Les prix s'affichent hors taxe | Les clients sont des revendeurs | Direction |
| 19/09/2026 | Une fiche suit le gabarit en cinq rubriques | Des fiches comparables d'un produit à l'autre | Directrice commerciale |
| 26/09/2026 | Pas de paiement en ligne au lancement | Les revendeurs paient à 30 jours sur facture | Direction |
| 03/10/2026 | Annule la décision du 19/09 pour les pièces détachées : une fiche courte en deux rubriques | Trop de rubriques vides | Directrice commerciale |

## Les règles

Les noms de produits s'écrivent comme dans le logiciel de gestion. Aucun délai de livraison n'est promis sur une fiche. Aucun prix d'un client particulier n'entre dans ce document.

## Le vocabulaire

Revendeur : un client professionnel qui achète pour revendre. Gamme : un ensemble de produits vendus sous le même nom.

## Prochaines étapes

Finir les fiches des gammes 3 et 4 avant le 31 octobre. Choisir l'hébergeur le 20 octobre. Faire relire dix fiches par deux revendeurs.