# Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2026

Document fabriqué pour un projet d'entraînement de Meridal : l'entreprise, ses salariés, ses prestataires et ses montants sont inventés.

## Présents

Claire, Karim, Élodie, Thomas. Excusée : Sandrine.

## Points

Le devis définitif de Transports Verne arrive à 21 500 € HT, au lieu des 18 000 € prévus : la manutention des centres d'usinage n'y était pas comptée. Accepté par Claire.

Karim préfère que le fabricant démonte et remonte les deux centres d'usinage : leur garantie en dépend. Accepté.

Thomas attend toujours les baies réseau ; le fournisseur annonce une livraison fin octobre.

Les dates de fermeture de l'atelier seront arrêtées dans la semaine.

## Décisions

Les deux décisions de la réunion sont écrites au journal des décisions le jour même.

## Actions

| Action | Qui | Pour quand |
| --- | --- | --- |
| Proposer les dates de fermeture de l'atelier | Karim | 7 octobre 2026 |
| Relancer le fournisseur des baies réseau | Thomas | 9 octobre 2026 |
| Demander le devis de démontage au fabricant | Élodie | 16 octobre 2026 |